附表 **1** 连州市综合交通运输体系发展“十四五”规划建设项目计划表

| 序号 | 项目名称 | 县  （市、区） | 建设规模 | 建设标准 | 建设性质 | 工程时间 | 总投资  (万元) | **预计到2020年底累计完成投资**  **(万元)** | “十四五”期间投资  (万元) | “十五五”期间投资  (万元) | 前期工作进展和建设条件落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 |  |  |  |  |  | 2675533.48 | 503000 | 1605472.48 | 567061 |  |
| 一 | 铁路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 广清永高铁  （连州段） | 连州市 | 连州段估约60余公里。 | 高铁 | 新建 | 2022-2026 | 1014500 |  | 913005 | 101495 |  |
| 2 | 厦昆高铁  （连州段） | 连州市 |  | 高铁 | 规划 |  | 待定 |  |  |  |  |
| 二 | 公路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 高速公路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 广连高速  （连州段） | 连州市 | 经星子镇、龙坪和西江镇设里程49.88公里。 | 高速公路，双向六车道。 | 续建 | 2017-2022 | 825000 | 475000 | 350000 |  |  |
| 4 | 二广高速连州 连接线 | 连州市 | 全长6.1公里。 | 高速公路， 双向四车道。 | 续建 | 2017-2021 | 46000 | 28000 | 18000 |  |  |
| 5 | 韶贺高速  （连州段） | 连州市 |  | 高速公路 | 规划 |  | 待定 |  |  |  |  |
| 6 | 许广高速与广 连高速连接线 | 连州市 |  | 高速公路 | 规划 |  | 待定 |  |  |  |  |
| (二) | 普通国道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 国道 G234 线  连州市元村至  连南交界段改  建工程 | 连州市 | 9.261公里。 | 一级公路 | 新建 | 2027-2029 | 52837 |  |  | 52837 |  |
| 8 | 国道 G537 线  连州市丰阳至  连州段 | 连州市 | 30.9公里。 | 一级公路 | 升级改造 | 2026-2028 | 107294 |  |  | 107294 |  |
| 9 | 国道 G234 线  连州市茅结岭  至三村段 | 连州市 | 13.1公里。 | 二级公路 | 升级改造 | 2024-2027 | 24767 |  | 24767 |  |  |
| 10 | 国道 G323 线  连州市半岭至  元村段 | 连州市 | 14.8公里。 | 一级公路 | 升级改造 | 2022-2025 | 66487 |  | 66487 |  |  |
| 11 | 国道 G107 线  连州市大塘至  大路边段改线  工程 | 连州市 | 1.8公里。 | 二级公路 | 升级改造 | 2024-2025 | 4300 |  | 4300 |  |  |
| (三) | 普通省道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 省道 S346 线  连州星子至棋  王岭段改建工  程 | 连州市 | 36 公里。 | 二级公路 | 升级改造 | 2024-2027 | 72000 |  | 0 | 72000 |  |
| 13 | 省道 S346 线 连州市过水塘 至河田路口段 | 连州市 | 2.567 公里。 | 二级公路 | 升级改造 | 2024-2025 | 4621 |  | 4621 |  |  |
| 14 | 省道 S346 线  连州市新铺至  龙头山段 | 连州市 | 29.6 公里 | 二级公路 | 升级改造 | 2023-2025 | 38500 |  | 38500 |  |  |
| (四) | 地方政府专项债储备项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 连州市冈溪路扩建工程 | 连州市 | 起点位于城北桥北桥头，经过鸬鹚咀、俞屋寨、下穿清连高速、连州市慢性病防治院、北苑村，终点接良江加油站附近。设计道路等级为城市次干路，设计速度为30Km/h；道路长度为3480米；沥青混凝土路面面积52500平方米，雨水主管长度为4160米，污水主管长度为3580米；绿化工程长度为3480米，交通工程长度为3480米。 | 城市次干路 | 新建 | 2022～2025 | 5798.51 |  | 5798.51 |  | 部分项目开工 |
| 16 | 连州市县道X391线国道323线高山路口至龙潭大桥段沿线道路黑底化改造 | 连州市 | 不改变道路线型原有技术标准，对原旧路破碎面板进行病害处理，对横缝、纵缝粘贴防裂贴后，加铺 4cm 改性沥青混凝土+5cm 沥青混凝土。 | 三级公路 | 规划 | 2023-2025 | 13401 |  | 13401 |  |  |
| 17 | 连州市县道X835线东保公路东陂至保安段黑底化改造 | 连州市 | 起点过水塘到二广高速G4021出口处，终点河田。路线全长2.727公里。 | 三级公路 | 规划 | 2020-2025 | 6744 |  | 6744 |  |  |
| 18 | 省道S259线2期提升工程（连州市安防工程及增设慢行道） | 连州市 | 全长14.56公里，项目建设内容主要包括;绿道工程、绿化工程、建筑工程、排水工程、照明工程、综合管线工程、安防工程等。 | 二级公路 | 改建 | 2022-2025 | 1873 |  | 1873 |  |  |
| 19 | 连州市C772线深水洞至箭缆村安全隐患整治工程 | 连州市 | 对连州市C772线深水洞至箭缆村约1.2公里边坡治理包括危岩清理、表层清理、主动防护网、挡墙、格构、人工植草等处理措施 | 四级公路 | 改建 | 2022-2025 | 1856 |  | 1856 |  |  |
| 20 | 连州市交通公路安全隐患整治及安防设施完善提升工程 | 连州市 | 对全市交通公路临水临崖、水毁路基掏空、塌方、事故多发路段、出入口等安全隐患路段进行整治以及进一步完善提升安防设施 |  | 提升工程 | 2023-2025 | 9000 |  | 9000 |  |  |
| 21 | 连州市东西快速干线公路 | 连州市 | 项目起点在东陂镇，X835线与G537线相交处，途经保安镇、龙坪镇，终点设在西江镇，与国道G323相交。方案路线全长30+12.4=42.4km,采用二级公路标准，双向二车道布置，本方案在起点位置衔接国道G537线，经G537线行驶1.4km可到达二广高速东陂收费站，终点位置与产业路衔接，经产业路行驶5.6km达到广连高速西江收费站。本方案东陂至保安段利用原有X835改建15km，保安至龙坪段利用原有乡道改建15km，龙坪至西江段利用原 X392 线和原有乡道改建12.4km | 二级公路 | 规划 | 2025-2028 | 109590 |  |  | 109590 |  |
| 22 | 连州市保安至瑶安段（X387线福山至老鸦冲段）升级改造 | 连州市 | 起点位于连州市保安镇福山附近，与县道X835线相交，途经长径、本公洞，终点位于老鸦冲，与现状S346相交，项目按三级公路标准，沿着旧路进行裁弯取直，调整纵坡。方案路线全长13.1km。 | 三级公路 | 改建 | 2024-2027 | 24759 |  | 24759 |  |  |
| 23 | 连州市保安至瑶安段（S346线老鸦冲至瑶安段）升级改造 | 连州市 | 项目起点设在老鸦冲，与县道X387线相交，终点位于瑶安瑶族乡，项目按三级公路标准，沿着旧路进行裁弯取直，调整纵坡。方案路线全长4.19km，设计时速采用60km/h，路基总宽12米，双向两车道布置 | 三级公路 | 改建 | 2024-2027 | 7921.20 |  | 7921.20 |  |  |
| 24 | 国道G323线西江至卡房段 | 连州市 | 项目起点在西江镇，广连西江出口相交处，终点设在卡房，与国道G107线相交，项目基本上沿着旧路进行改扩建，部分过镇路段受限于两侧的建筑物，而进行改线处理。方案路线全长16.3km,采用一级公路标准，设计时速采用 80km/h，路基总宽24.5米，双向四车道布置，总用地917亩，其中新增用地550亩，占用基本农田16亩 | 一级公路 | 改建 | 2025-2028 | 73445 |  |  | 73445 |  |
| 25 | 国道G107线卡房至连州市区段 | 连州市 | 项目起点在卡房，与国道G323线相交处，终点设在连州市区，接现状国道107线一级公路段，部分过镇路段受限于两侧的建筑物，而进行改线处理。方案路线含11km的改扩建段和3km 的水泥路面黑底化段，全长11+3=14km，采用一级公路标准，设计时速采用80km/h，路基总宽24.5米，双向四车道布置，总用地647 亩，其中新增用地420亩，占用基本农田13亩 | 一级公路 | 改建 | 2025-2028 | 50400.00 |  |  | 50400 |  |
| (五) | 农村公路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公路建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 通建制村公路单改双工程 | 连州市 | 共90公里。 | 三级公里、四级公路 | 改建 | 2020-2025 | 8973 |  | 8973 |  |  |
| 27 | 普通国道联结工程 | 连州市 | 共61公里。 | 三级公里、四级公路 | 改建 | 2020-2025 | 5958 |  | 5958 |  |  |
| 28 | 普通省道联结工程 | 连州市 | 共8公里。 | 三级公里、四级公路 | 改建 | 2020-2025 | 782 |  | 782 |  |  |
| 29 | 县道网升级联结工程 | 连州市 | 共22公里。 | 三级公里、四级公路 | 改建 | 2020-2025 | 1972 |  | 1972 |  |  |
| 30 | 景区产业联结工程 | 连州市 | 共2公里。 | 二级公路 | 改建 | 2022 | 4392 |  | 4392 |  |  |
| 31 | 其他路网联结工程 | 连州市 | 27条线路共35.558公里。 | 四级公路 | 改建 | 2022-2023 | 1991 |  | 1991 |  |  |
| 32 | 美丽农村路 | 连州市 | 共70公里。 | 铺筑混凝土路面、增设标志、标线等 | 提升工程 | 2022-2025 | 2390 |  | 2390 |  |  |
|  | 桥梁改造 |  | 13座 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | C461莳田冲桥 | 连州市 | 4-16m | 公路II级 | 新(改)建 | 2020-2025 | 283.24 |  | 283.24 |  |  |
| 34 | Y782谷田桥 | 连州市 | 1×13m | 公路II级 | 新(改)建 | 2020-2025 | 111.30 |  | 111.30 |  |  |
| 35 | X814大湾冲桥 | 连州市 | 1×10m | 公路II级 | 新(改)建 | 2020-2025 | 113.59 |  | 113.59 |  |  |
| 36 | X835石寨桥 | 连州市 | 1×6m | 公路II级 | 新(改)建 | 2020-2025 | 108.26 |  | 108.26 |  |  |
| 37 | Y727水带脚桥 | 连州市 | 1×10m | 公路II级 | 新(改)建 | 2020-2025 | 95.69 |  | 95.69 |  |  |
| 38 | CF58黄竹岐桥 | 连州市 | 1×10m | 公路II级 | 新(改)建 | 2020-2025 | 83.39 |  | 83.39 |  |  |
| 39 | Y739旱禾田桥 | 连州市 | 1×16m | 公路II级 | 新(改)建 | 2020-2025 | 86.19 |  | 86.19 |  |  |
| 40 | C408前村江桥 | 连州市 | 1×20m | 公路II级 | 新(改)建 | 2020-2025 | 127.20 |  | 127.20 |  |  |
| 41 | CD04湟槐桥 | 连州市 | 1×20m | 公路II级 | 新(改)建 | 2020-2025 | 109.07 |  | 109.07 |  |  |
| 42 | Y790右里桥 | 连州市 | 2×10m | 公路II级 | 新(改)建 | 2020-2025 | 150.79 |  | 150.79 |  |  |
| 43 | Y786梅水桥 | 连州市 | 1×16m | 公路II级 | 新(改)建 | 2020-2025 | 110.65 |  | 110.65 |  |  |
| 44 | Y924连坪桥 | 连州市 | 1×10 | 公路II级 | 维修加固 | 2020-2025 | 9.75 |  | 9.75 |  |  |
| 45 | CF69朝天大桥 | 连州市 | 4×13 | 公路II级 | 维修加固 | 2020-2025 | 59.65 |  | 59.65 |  |  |
|  | 横水渡改桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 县道X389线龙潭大桥新建工程（渡改桥项目） | 连州市 | 全桥长350米。 | 公路I级 | 渡改桥 | 2021-2025 | 4313 |  | 4313 |  |  |
|  | 安防工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 农村公路安全生命防护工程 | 连州市 | 142 公里 |  | 新建 | 2021-2025 | 1420 |  | 1420 |  |  |
| (六) | 工业园区道路建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 清远民族工业园迎宾大道工程项目 | 连州市 | 路线全长2.27公里。 | 双向四车道 | 续建 | 2013-2020 | 7500 |  | 7500 |  |  |
| 49 | 清远民族工业园兴民路工程项目 | 连州市 | 全长0.65公里。 | 双向六车道 | 新建 | 2021-2025 | 3300 |  | 3300 |  |  |
| 50 | 清远民族工业园工业大道北段工程项目 | 连州市 | 全长0.8公里。 | 双向四车道 | 续建 | 2021-2025 | 3900 |  | 3900 |  |  |
| 51 | 清远民族工业园台连产业园配套道路项目 | 连州市 | 全长2.681公里。 | 双向四车道、  双向六车道 | 新建 | 2020-2021 | 14100 |  | 14100 |  |  |
| 52 | 清远民族工业园北部片区道路项目 | 连州市 | 顺连北路长0.9公里；兴业路长0.78公里；规划路长0.68公里。 | 双向四车道 | 新建 | 2021-2023 | 11500 |  | 11500 |  |  |
| 53 | 清远民族工业园南部片区道路项目 | 连州市 | 工业大道南延伸段长0.51公里；规划路长0.44公里。 | 双向四车道 | 新建 | 2021-2025 | 4500 |  | 4500 |  |  |
| 54 | 建滔产业园配套道路 | 连州市 | 全长0.28公里。 | 双向四车道 | 新建 | 2020-2021 | 2200 |  | 2200 |  |  |
| 55 | 新塘工业园二期路北段 | 连州市 | 全长1.1公里。 | 双向四车道 | 续建 | 2012-2020 | 4200 |  | 4200 |  |  |
| 56 | 新塘工业园杨梅路西段 | 连州市 | 全长0.51公里。 | 双向四车道 | 新建 | 2021-2025 | 1900 |  | 1900 |  |  |
| 57 | 新塘工业园南一路项目 | 连州市 | 全长0.56公里。 | 双向四车道 | 新建 | 2021-2025 | 1700 |  | 1700 |  |  |
| 58 | 新塘工业园南二路项目 | 连州市 | 全长0.53公里。 | 双向四车道 | 新建 | 2021-2025 | 2400 |  | 2400 |  |  |
| 59 | 家具工业园配套道路项目 | 连州市 | 全长0.84公里。 | 双向四车道、双向六车道 | 续建 | 2020-2021 | 1300 |  | 1300 |  |  |
| 60 | 连州新材料基地一期配套道路 | 连州市 | 全长4.32公里。 | 双向四车道 | 新建 | 2021-2025 | 16100 |  | 16100 |  |  |
| (七) | 长征国家文化公园（连州段）建设区域道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Y025交通工程 | 连州市 | S346 省道至瑶安乡田心林场是长征国家文化公园中，通往瑶安瑶族乡主要道路，进一步完善安保工程，里程25km。 |  | 提升工程 | 2020-2025 | 800 |  | 800 |  |  |
| 62 | Y713交通工程 | 连州市 | 田心村至天光山至Y025是长征国家文化公园中，红色遗产主要衔接道路，进一步完善安保工程，里程33.5km。 |  | 提升工程 | 2020-2025 | 1000 |  | 1000 |  |  |
| 63 | Y714交通工程 | 连州市 | S346 省道至三水乡小东口村是长征国家文化公园中，通往三水瑶族乡主要道路，进一步完善安保工程，里程26km。 |  | 提升工程 | 2020-2025 | 800 |  | 800 |  |  |
| 64 | 田心林场至牵牛岭道路 | 连州市 | 田心林场至牵牛岭道路是长征国家文化公园中，通往瑶安瑶族红色遗产主要道路，里程3km。 | 四级公路 | 新建 | 2020-2025 | 900 |  | 900 |  |  |
| 65 | 小东口村至小东口战斗遗址 | 连州市 | 小东口村至小东口战斗遗址，是长征国家文化公园中，通往三水瑶族乡红色遗产主要道路，里程 5km。 | 四级公路 | 新建 | 2020-2025 | 1200 |  | 1200 |  |  |
| 66 | 牵牛岭至湖南界道路 | 连州市 | 牵牛岭至湖南界道路，是长征国家文化公园中，瑶安瑶族红色遗产与湖南沟通的道路，里程5km。 | 四级公路 | 新建 | 2020-2025 | 1500 |  | 1500 |  |  |
| 三 | 民航机场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 连州市支线机场 | 连州市 |  |  | 规划 | 2020-2035 |  |  |  |  |  |